|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Утверждено**Ответственный исполнитель Государственной программы – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по транспорту\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жадановский И.С.«\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |

**План реализации государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия»**

**на очередной 2015 финансовый год и плановый период 2016 и 2017 годов**

| Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, региональной программы, основного мероприятия, мероприятия, долгосрочной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель (ГРБС, ФИО,  должность)  | Срок | Наименование и значение показателя непосредственного результата | Код бюджетнойклассификации | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | наименование | единица измерения | Значение | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **В 2014-2015 годах Подпрограмма -региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» В 2016-2010 годах подпрограм-ма 1. Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия** | Государствен-ный заказчик – координатор – Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  | процент | 71,0 | 71,0 | 70,0 | 68,0 | х | х | х | 2267997,60 | 2048949,30 | 2006650,30 |
| Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество построенных и реконструированных мостовых сооружений, принятых в эксплуатацию в течение года | единиц | 0 | 1 | 3 | 1 | 0409 | 1119053 | 414 | 10900,20 | 0,00 | 0,00 |
| 30 05390 | 0,00 | 43000,00 | 0,00 |
| 11 1 5420 | 47604,80 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество мостовых сооружений, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в течение года | единиц | 16 | 20 | 20 | 28 | 0409 | 11 17 053 | 244 | 61508,20 | 0,00 | 0,00 |
| 30 07 053 |  | 0,00 | 40090,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт водопропускных труб, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество водопропускных труб, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в течение года | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0409 | 30 07052 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, принятых в эксплуатацию в течение года | км | 0,00 | 28,2 | 0,0 | 38,3 | 0409 | 1119053 | 414 | 167115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 05390 | 0,00 | 184000,00 | 383000,00 |
| 11 1 5420 | 307863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 05420 | 0,00 | 336037,80 | 443850,20 |
| Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в течение года | км | 50,0 | 0,0 | 40,0 | 80,0 | 0409 | 11 17052 | 244 | 92146,40 | 0,00 | 0,00 |
| 30 07 052 | 0,00 | 89781,50 | 8985,30 |
| Мероприятие 1.6. Установка и обеспечение работы пунктов контроля за дорожным движением (эксплуатация и развитие системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения) | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество стационарных пунктов контроля за дорожным движением | единиц | 0 | 21 | 23 | 26 | 0409 | 1117052 | 244 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 07 052 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 |
| Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Петрозаводского городского округа  | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в течение года | км | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0409 | 1117052 | 521 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.8. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Костомукшского городского округа | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в течение года | км | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0409 | 11 17 052 | 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.9 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Сортавальского городского поселения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в течение года | км | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0409 | 11 17 052 | 521 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.10.Ремонт автомобильных дорог общего пользования Мийнальского сельского поселения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения  | км | 0 | 0,273 | 0 | 0 | 0409 | 11 17 052 | 521 | 2337,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.11.Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Паданского сельского поселения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения  | км | 0 | 1,93 | 0 | 0 | 0409 | 11 17 052 | 521 | 1072,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля дорог на которых проводится содержание от их общей протяженности | % | 100 |
| Мероприятие 1.12.Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Ругозерского сельского поселения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения  | км | 0 | 2,50 | 0 | 0 | 0409 | 11 17 052 | 521 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля дорог на которых проводится содержание от их общей протяженности | % | 100 |
| Мероприятие 1.13.Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Куйтежского сельского поселения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения  | км | 0 | 1,20 | 0 | 0 | 0409 | 11 17 052 | 521 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля дорог на которых проводится содержание от их общей протяженности | % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.14.Ремонт автомобильных дорог общего пользования Туксинского сельского поселения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения  | км | 0 | 0,105 | 0 | 0 | 0409 | 11 17 052 | 521 | 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.15.Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Коверского сельского поселения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения  | км | 0 | 0,95 | 0 | 0 | 0409 | 11 17 052 | 521 | 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля дорог на которых проводится содержание от их общей протяженности | % | 100 |
| Мероприятие 1.16.Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Деревянского сельского поселения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения  | км | 0 | 1,601 | 0 | 0 | 0409 | 11 17 052 | 521 | 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля дорог на которых проводится содержание от их общей протяженности | % | 100 |
| Мероприятие 1.17.Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Эссойльского сельского поселения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения  | км | 0 | 6,247 | 0 | 0 | 0409 | 11 17 052 | 521 | 3810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля дорог на которых проводится содержание от их общей протяженности | % | 100 |
| Мероприятие 1.18.Ремонт автомобильных дорог общего пользования Вяртсильского городского поселения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения  | км | 0 | 0,327 | 0 | 0 | 0409 | 11 17 052 | 521 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.19 Ремонт муниципального моста через р. Идель по ул. Заречной в п. Идель | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Ввод объекта в эксплуатацию | единиц | х | 1 | х | х | 0409 | 11 17 052 | 521 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.20.Строительство мостового перехода через залив Онежского озера в микрорайоне Соломенное взамен существующей понтонной переправы | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Ввод объекта в эксплуатацию | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0409 | 30 07 052 | 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.21. Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя в г.Петрозаводске | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Ввод объекта в эксплуатацию | единиц | х | х | 1 | х | 0409 | 30 07 052 | 521 | 0,00 | 55000,001 | 0,00 |
| Мероприятие 1.22. Устройство линий искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения, проходящих в пределах населенных пунктов | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность линий искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, принятых в эксплуатацию в течение года | км | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 7,4 | 0409 | 11 17052 | 244 | 50780,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 30 07 052 | 0,00 | 55390,00 | 2415,00 |
| Мероприятие 1.23. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых обеспечивалось бесперебойное, безопасное движение автомобильного транспорта в течение года | км | 6515,0 | 6515,0 | 6515,0 | 6543,3 | 0409 | 1117052 | 244 | 981923,40 | 0,00 | 0,00 |
| 30 07 052 | 0,00 | 1030250,00 | 588704,90 |
| 11 15390 | 125956,60 | 0,00 | 0,00 |
| 30 05390 | 0,00 | 0,00 | 309294,90 |
| Мероприятие 1.24. Выполнение функций казенным учреждением Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Выполнение казенным учреждением плана реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» на соответствующий год | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 0409 | 11 12 051 | 2 | 137200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 02 051 | 0,00 | 45400,00 | 45400,00 |
| Мероприятие 1.25. Уплата налогов, сборов и иных платежей | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 0409 | 1117052 | 851 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 07 052 | 0,00 | 180000,0 | 180000,0 |
| **В 2014 году Подпрограмма -долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» на 2012-2015 годы** **В 2015-2020 годах подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия** | Государствен-ный заказчик – координатор – Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту,Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Число погибших в ДТП | человек | 98 | 95 | 92 | 89 | х | х | х | 6910,00 | 11000,00 | 12100,00 |
| Мероприятие 2.1. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного, местного значения современными техническими средствами организации дорожного движения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Доля пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения  | процент | 10 | 30 | 45 | 60 | 0409 | 11 2 0250 | 244 | 2210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 00250 | 0,00 | 2900,00 | 3800,00 |
| 11 20250 | 521 | 3700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 00250 | 0,00 | 7000,00 | 7500,00 |
| Мероприятие 2.2. Выполнение первоочередных мероприятий, способствующих снижению уровня аварийности в местах концентрации ДТП на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения (установка предупреждающих аншлагов, нанесение разметки с применением светоотражающих материалов и другое)  | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения - мест концентрации ДТП, на которых выполнены мероприятия по снижению аварийности в течение года | единиц | 0 | 6 | 6 | 4 | 0409 | 11 2 0250 | 244 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 00250 | 0,00 | 1100,00 | 800,00 |
| Мероприятие 2.3. Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента для подразделений противопожарной службы Республики Карелия  | Государствен-ный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятель-ности и безопасности населения, Председатель Федотов Н.Н. | 2014 | 2020 | Количество комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента, которые приобретены для подразделений противопожарной службы Республики Карелия в течение года | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.4. Обеспечение обучающихся первых классов общеобразовательных организаций в Республике Карелия световозвращаю-щими приспособлениями | Министерство образования Республики Карелия, Министр Морозов А.Н. | 2014 | 2020 | Количество обучающихся, которые обеспечены световозвращающих приспособлениями в течение года | человек | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.5. Организация и проведение Регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» | Министерство образования Республики Карелия, Министр Морозов А.Н. | 2014 | 2020 | Количество мероприятий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.6. Направление команды Республики Карелия на Всероссийский этап конкурса «Безопасное колесо» | Министерство образования Республики Карелия, Министр Морозов А.Н. | 2014 | 2020 | Количество мероприятий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.7. Проведение республиканского конкурса на лучшую организацию работы по безопасности дорожного движения, в том числе среди дошкольных и общеобразова-тельных учреждений, учреждений дополнительного образования детей Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия,МинистрМорозов А.Н. | 2014 | 2020 | Количество мероприятий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3. Развитие транспортного обслуживания населения** | Ответствен-ный исполнитель государствен-ной программы – Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту,Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (железнодорожный, автобусный, внутренний водный, воздушный) | тыс.человек | 10168,1 | 10229,1 | 10290,5 | 10352,2 | х | х | х | 210806,00 | 130197,00 | 117489,00 |
| Мероприятие 3.1.Организация в соответствии с установленным порядком транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Республики Карелия путем формирования и утверждения сети автобусных маршрутов в пригородном и межмуници-пальном сообщении, утверждения расписания движения автобусов по маршрутам в пригородном и межмуниципальном сообщении, прове-дения конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по расписанию движения автобусов по маршрутам в пригородном и межмуниципальном сообще-нии с последующим заключе-нием договоров на право осуществления пассажирских перевозок по утвержденному расписанию движения автобу-сов по заявленным марш-рутам пригородного и межму-ниципального сообщения в пределах Республики Карелия | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту,Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество регулярных автобусных маршрутов в пригородном и межмуниципальном сообщении | единиц | 130 | 140 | 141 | 143 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2. Координация деятельности государственных унитарных предприятий Республики Карелия «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс - Сервис», осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом в межмуниципаль-ном сообщении на территории Республики Карелия | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту,Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество регулярных автобусных маршрутов в пригородном и межмуниципальном сообщении | единиц | 130 | 140 | 141 | 143 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3. Компенсация за счет средств бюджета Республики Карелия части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество пригородных маршрутов перевозки пассажиров железнодорожным транспортом:при зимнем графике движения поездов;при летнемграфике движения поездов | единиц | 1113 | 88 | 88 | 88 | 0408 | 1136530 | 810 | 51118,00 | 22575,00 | 22575,00 |
| Мероприятие 3.4. Организация пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в навигацию соответствующе-го года по установленным маршрутам и утвержденным тарифам на перевозку пассажиров | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту,Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество регулярных маршрутов перевозки пассажиров внутренним водным транспортом | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 0408 | 11 36537 | 810 | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 |
| Мероприятие 3.5. Выполнение бюджетным учреждением Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск» государственного задания на осуществление перевозок пассажиров воздушным транспортом на местных линиях в период до открытия и после завершения навигации соответствующего года по установленным маршрутам и утвержденным тарифам на перевозку пассажиров | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество регулярных маршрутов пассажирских перевозок воздушным транспортом на местных линиях | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 0408 | 11 32338 | 610 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Мероприятие 3.6. Возмещение на основании заключенного соглашения перевозчику за счет средств бюджета Республики Карелия части потерь в доходах, возникших в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество человек, которым предоставлена льгота по тарифам на проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | человек | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 0408 | 1136545 | 810 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| Мероприятие 3.7. Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований, установленных законодательством, при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту, Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество проверок за соблюдением требований, установленных законодательством, при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в течении года | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.8. Выполнение бюджетным учреждением Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск» государственного задания на содержание, развитие и организацию эксплуатации аэропортов и аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности Республики Карелия | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту,Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество обслуженных воздушных рейсовКоличество перевезенных пассажиров на обслуженных воздушных рейсах | единицчеловек | 5938575 | 5327693 | 4796927 | 4796927 | 0408 | 1132338 | 610 | 88665,00 | 81117,00 | 68409,00 |
| Мероприятие 3.9. Предоставление субсидий на иные цели подве-домственным Государственному комитету Республики Карелия по транспорту бюджетным учреждениям | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту,Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Предоставление субсидий на запланированные цели | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0408 | 11 32338 | 610 | 36555,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.10. Организация пассажирских перевозок воздушным транспортом на межрегиональных линиях по установленным маршрутам и утвержденным тарифам на перевозку пассажиров | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту,Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Количество регулярных воздушных рейсов на межрегиональных линиях по маршруту «Петрозаводск – Москва – Петрозаводск» | единиц(оборот-ных) | 260 | 260 | 260 | 260 | 0408 | 1136538 | 810 | 26000,00 | 18037,00 | 18037,00 |
| Мероприятие 3.11. Осуществление реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса «Бесовец» (г. Петрозаводск, Республика Карелия) – реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности, по подпрограмме «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 | Государствен-ный комитет Республики Карелия по транспорту,Председатель Жадановский И.С. | 2014 | 2020 | Ввод в эксплуатацию здания пассажирского аэровокзала аэропорта Петрозаводск (Бесовец) | ед | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 16000,003 | 16000,003 |
| **Итого по государственной программе** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2485713,60 | 2190146,30 | 2136239,30 |
| в том числе  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ответственный исполнитель | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2485713,60 | 2190146,30 | 2136239,30 |
| Соисполнитель 1 Министерство образования Республики Карелия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 2 Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1В финансовом обеспечении реализации государственной программы не учтены расходы за счет средств бюджета Республики Карелия на реализацию проекта «Строительства путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя в г. Петрозаводске» за счет средств бюджета Республики Карелия в 2016 году в размере 55000,00 тыс. рублей, так как они не предусмотрены Законом Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 1851-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». После утверждения федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» в бюджет Республики Карелия и государственную программу будут внесены соответствующие изменения.

2ВР присваивается при формировании бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год.

3 Финансирование объекта за счет средств бюджета Республики Карелия будет осуществляться в целях исполнения обязательств по софинансированию проектов для привлечения субсидий из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 года № 570.